## Slide 1
需求工程计划审核PPT
软件需求系列
汇报人：G14-庄毓勋 时间：2018.12.05
软件工程系列课程教学辅助网站

## Slide 2
目
录
CONTENTS
项目章程
可行性分析
评审要点
沟通管理计划和配置管理计划
01
02
03
04

## Slide 3
01
项目章程

## Slide 4
项目章程
01
《软件工程系列课程教学辅助网站》项目章程
项目名称： 软件工程系列课程教学辅助网站
项目执行时间： 2018年9月28日-2019年1月13日
发起人： 杨枨老师 邮箱 yangc@zucc.edu.cn
侯宏伦老师 邮箱 ubilabs@zucc.edu.cn
项目经理： 庄毓勋 邮箱 31602220@stu.zucc.edu.cn
开发团队： PRD-2018-G14（诸葛志相、邓晰、程天珂、庄毓勋、陈伟峰）
用户： 全体正在学习软件工程课程的学生，教授软件工程课程的老师，
以及其他潜在的对软件工程课程感兴趣的同学。

## Slide 5
项目章程
01
项目背景：
21世纪是互联网全面进入我们的生活的世纪。在当下，互联网是可以完全取代人
力工作的一个优秀替代品，不管在生活中的方方面面，都可以带来更大的便利。
而我们的软件工程系列课程辅助网站可以很大的帮助教师和学生之间课程的交流
和讨论，这种网络化的学习方式将逐步替代掉传统的师生关系，从而提升学习教
育的质量，对社会造成很好的影响。本项目名称为“软件工程系列课程教学辅助网
站”。系统功能主要包括：使注册学生能够获得丰富的课程学习资料，可以与老师
在互联网上进行有效的沟通，答疑解惑等；教师可以通过这个网站进行教学信息的
发布，在互联网上与学了自己课程的学生进行有效的交流；管理员可以通过管理员
后台进行老师和学生信息的管理；游客则可以通过网站进行检索和查询等工作。

## Slide 6
项目章程
01
项目目标：
可交付成果目标：
文档：项目章程，可行性分析报告，总体计划书，需求工程计划，软件需求规格说明书，
需求变更控制文档。文档内容翔实并且通过评审。
费用目标：
本项目预算暂定为70000元，但是由于是课程项目任务，并不会真实成为预算。

## Slide 7
项目章程
01
里程碑 | 需提交文件 | 负责人
M0 | 项目总体计划书、项目可行性分析 | 诸葛志向，庄毓勋
M1 | 项目章程 | 诸葛志向，程天珂
M2 | 需求工程计划 | 庄毓勋
M3 | 软件需求规格说明书 | 庄毓勋
M4 | 软件需求变更文档 | 邓晰

## Slide 8
项目章程
01

## Slide 9
项目章程
01

## Slide 10
项目背景
01
项目授权：
本项目由侯宏仑、杨枨老师共同发起，由庄毓勋担当项目经理，组员是邓晰、诸葛志相、陈伟峰、程天柯组成，由杨枨老师、侯宏仑老师对项目经理进行授权，并且杨枨老师和侯宏仑老师对本项目各阶段进行验收评审。

## Slide 11
项目背景
01

## Slide 12
02
可行性分析
这章主要介绍了SWOT分析，市场可行性，竞争可行性、技术可行性、时间和资源可行性等。

## Slide 13
市场可行性分析
02
Blackboard简称BB平台，是目前市场上唯一支持百万级用户的教学平台。全球有将近 4,000 所 大学及其他教育机构在使用“Blackboard”平台产品，其中包括国际著名的哈佛大学、 斯坦福大学、牛津大学、剑桥大学等，以及国内的知名高校，如清华大学、北京大学、 中国人民大学、北京师范大学、中山大学、武汉大学等。
（数据来自《Blackboard 操作手册》 ）

## Slide 14
市场可行性分析
02
Notes: 可以看到，我们学校的BB平台大部分都是可以值得肯定的地方，但是详细来讲没有相关连接————学校内其他网站的信息，也没有关于单个课程的从诞生到成熟的过程，相应的还有价格颇高等缺点，对于单个课程的介绍基本上是没有的，在布局上我认为我们学校的BB平台已经做得比较不错了。

## Slide 15
市场可行性分析
02
Notes: 这是bb平台的APP布局，可以看到BB平台把菜单和结束按钮影藏在两侧，增强了总体网页的简介风格。

## Slide 16
市场可行性分析
02
Sakai（赛课）网络教学平台是由美国斯坦福大学、麻省理工学院等高校开发的平台，Sakai已经在全球超过300所高校使用，使用的高校有：印第安纳大学，麻省理工学院，斯坦福大学等，国内的有：复旦大学，上海交通大学密歇根学院，中国科学院大学，南方科技大学，重启大学，河南理工大学等。
（数据来自维基百科，最后修改2018年8月27日）

## Slide 17
市场可行性分析
02
Notes: 赛课的网页端可以看到最大的一个缺点就是布局不好看，影响使用体验，虽然有相关网页链接的信息，但是仍然没有记录单个课程从诞生到成熟的过程，对于课程的介绍也偏少，其内容没有BB平台的详细，没有包括工具栏，论坛，搜索课程等功能，体验只局限在课程的记录方面。

## Slide 18
市场可行性分析
02
Notes: 在APP端的布局上还是非常不足的，很多功能上和网页端是一样的，是缺失的，但是优点就是该平台是免费的。

## Slide 19
市场可行性分析
02
Moodle和sakai和drupal是免费的，Blackboard 和THEOL是收费的。收费分为单次收费和一次性收费。
该网站主要面对的用户大致可以分为三类：教师（指软件工程课程的授课教师），注册学生（该课程的注册学生，即当前学期选修该课程的学生），游客（当前学期未选该课程，但对该课程有兴趣的学生，通常指软件学院低年级学生，也泛指所有在校学生）。

## Slide 20
法律可行性分析
02
本项目的服务器以及软件都是正版或者试用版，在法律上并不是造成侵权等行为。
由于本项目在以后的开发中并不会产生盈利的现象，因此在法律上出现问题的可能性相对比较小。

## Slide 21
操作可行性实力分析
02
本系统的用户群体主要是教师（在该网站有申请开课的用户），注册学生，游客（未注册的用户）。
因此项目开发的目标是具有正常交互能力的网站，上述的三类用户都是具有正常使用能力的群体，因此在操作上是可行的。

## Slide 22
技术可行性分析
02
服务器建议选用Intel CPU,可以选择Windows或者Linux.
开发平台可以选择IIS, .NET或者apache, tomcat/jboss平台。
在开发网站上，我们使用HTML作为网站开发语言，结合JS去设计一些动态效果，有额外的时间可以使用react.js库渲染HTML视图、使用AJAX去提高网页效率等技术。
在制作APP上，在技术上我们选择学习和使用Flutter开源移动应用软件开发工具包和Dart语言，可以很好的开发android和IOS上的app，并且有热加载，跨平台等优势。

## Slide 23
时间和资源可行性分析
02
按照本课程的教学进度，开发本产品是可行的，我们一共花费两个学期的课程去开发此项目，到最后可以提交一个完整的产品。
预算中的人力资源是可以及时到位的，人员包括我们组五名开发成员。
预算中的物力资源也是可以及时到位的，包括计算机，手机，服务器等。

## Slide 24
知识产权可行性分析
02
本产品在知识产品上是可行的，并没有某些相关的教学辅助网站专利（结果来自http://www.pss-system.gov.cn 专利检索及分析网站）
本产品可以得到只是产权保护，申请专利必需按照规定向国家知识产权局提交必要的申请文件。 申请发明或者实用新型专利，应当提交请求书、说明书、权利要求书、说明书摘要和必要的附图等文件。

## Slide 25
经济可行性分析
02
一个系统的开发中需要大量的经费，本次项目是教学课程项目，在经费上开销不会很大，因此所有在经费上的开销都由我们组内平摊。

## Slide 26
SWOT分析
02
  自身的优势：
1.组内合作关系和谐，有着完成这一共同目标的决心。
2.认真对待老师的课程，不敢马虎处理，可以把大量时间投入到对软件需上。
3.对于现有教学辅助网站存在想要改进的点，并且有决心可以做的更好。
4.组内成员学习能力强，对待新的事物有着很快的接收能力和运用能力。
5.对于市场可行分析下，发现当前系统存在的种种缺点，并且认为可以改良。
6.对于法律可行性分析下，发现我们的项目是符合法律法规的。
7.对于操作可行性分析下，发下那我们的项目是可操作的。
8.对于技术可行性分析下，是能够实现出来的。
8.对于时间和资源可行性分析下，我们的项目是可以在相应的时间和既定的资源下实现出来的。
9.对于知识产权可行分析下，我们的项目是没有已知产权规范，是可开发的。
10.对于经济可行性分析下，我们的项目的支出费用是在可接受范围内的。

## Slide 27
SWOT分析
02
  自身的劣势：
1.组内成员中会网站交互设计的人并不多。
2.其他课程的压力也不容小觑。
3.组内成员对于软件需求的认识不够深刻，需要更多时间学习和提升。
4.课程老师严格要求，组内成员要学会抗压并且更改自己错误的方面。

## Slide 28
可选择的其他系统方案
02
 | 方案简介 | 优势 | 劣势
方案一 | 做成APP和网站 | 网站优势： 1：无需下载安装，用浏览器即可登录使用 2：跨平台，兼容性强 3：开发速度快，成本较低 4：迭代周期短 5：用户使用成本低，即点即用 6：技术成本低 | 网站劣势： 1：用户体验一般 2：界面不够精致华丽 3：运行速度慢，耗费网速，用户体验受限 4：用户黏度不高，关闭后用户可能已经忘记自己刚刚的操作

## Slide 29
可选择的其他系统方案
02
 | 方案简介 | 优势 | 劣势
方案一 | 做成APP，和网站 | APP优势： 1：提供最佳的用户体验，最优质的用户界面，最华丽的交互 2：每一种移动操作系统都需要独立的开发项目，针对不同平台提供不同体验 3：可节省带宽成本，以独立的应用程序运行(并不需要浏览器)用户必须手动去下载并安装这些原生App 4：能够与移动硬件设备的底层功能，可访问本地资源 | APP劣势： 1：要至少生成Android和IOS两种APP，开发周期较长 2：开发费用较高，维持多个版本的成本比较高 3：需要用户下载安装，占用空间，卸载有残留

## Slide 30
可选择的其他系统方案
02
 | 方案简介 | 优势 | 劣势
方案二 | 做成APP，和网站和小程序 | 1：轻，无需下载安装，用户扫一扫或者搜一下即可打开应用 2：小程序提供了丰富的API接口和组件，让程序更加流畅，其体验优于Web/Wap App，接近原生APP（Native App） 3：开发周期较短 | 1：很多功能在小程序上面是无法展现的（如输入和社交），小程序只能展现一部分的核心功能 2：在交互跟功能、体验等上有所欠缺

## Slide 31
03
子计划

## Slide 32
需求工程计划
03
文档统一使用了ISO9001模板为主
以
在原来模板的基础上进行了必要的增加或删除

## Slide 33
会议记录
03
会议主题 | 关于本周的工作安排 |  | 会议时间 | _2018_年_11_月_28_日
会议地点 | 理四211 |  | 记 录 人 | 陈伟峰
参会人员 | 诸葛志相、庄毓勋、邓晰、陈伟峰、程天珂 |  |  | 
会议时长 | 34分钟 |  |  | 
请假人员 | 无 |  | 迟到人员 | 无
本周会议 内容概述 | 本周任务 | 愿景和范围文档，用户群分类，用例文档（负责人：庄毓勋） 界面原型网页端（低保真），管理员用户的用例图（负责人：邓晰） 界面原型网页端（低保真），注册用户和游客的用例图，会议记录（负责人：陈伟峰） 界面原型手机APP端（低保真）（负责人：诸葛志相） 界面原型手机APP端（低保真）（负责人：程天珂） |  | 
 | 修改内容 | 修改和完善SRS第一章、第二章（负责人：程天珂） 修改和完善SRS第三张、第四章（负责人：陈伟峰） 修改和完善SRS第五章和里程碑修改（负责人：诸葛志相） 修改和完善SRS第六章（负责人：庄毓勋） 修改和完善SRS第七章、第八章、第九章（负责人：邓晰） |  | 

## Slide 34
会议记录
03
下周任务 | 完善SRS并整合，版本号V0.0.1（负责人：全体组员） 界面原型网页端修改（负责人：邓晰&陈伟峰） 界面原型APP端修改（负责人：诸葛志相&程天珂） 访谈记录，时间12/5（负责人：陈伟峰）
上周任务 完成情况 | SRS编写（全体组员）[ √ ] 甘特图修改（诸葛志相）[ √ ] 会议记录修改（陈伟峰）[ √ ] 文档修改（庄毓勋）[ √ ] WBS修改（程天珂）[ √ ]
 | 小组评分（超链接）

## Slide 35
WBS图
03

## Slide 36
版本控制工具
03

## Slide 37
分配任务
03
详见WBS的输入输出
和甘特图的细节分布

## Slide 38
甘特图
03
详见PRD2018-G14-甘特图

## Slide 39
OBS
03

## Slide 40
干系人
03
班级 | 姓名 | 学号 | 人员属性 | 邮箱地址 | 联系电话 | 干系人分工 | 微信号
软件工程1602 | 庄毓勋 | 31602220 | 内部 | 3160222@stu.zucc.edu.cn | 15988804604 | 项目经理 | Ab1060281189
软件工程1601 | 邓晰 | 31601349 | 内部 | 31601349@stu.zucc.edu.cn | 17367073790 | 业务分析师 | D_18688033695
软件工程1601 | 诸葛志相 | 31601420 | 内部 | 31601420@stu.zucc.edu.cn | 13588071786 | 开发测试人员 | ZhuGe13588071786
软件工程1601 | 陈伟峰 | 31601346 | 内部 | 31601346@stu.zucc.edu.cn | 13454196083 | 开发测试人员 | Saber-v587-
软件工程1601 | 程天珂 | 31601348 | 内部 | 31601348@stu.zucc.edu.cn | 13588899186 | 开发测试人员 | Ctk980823
教师 | 杨枨 | / | 外部 | yangc@zucc.edu.cn | / | 项目提出者 | HolleyYang
教师 | 侯宏仑 | / | 外部 | ubilabs@zucc.edu.cn | / | 项目提出者 | tuuuuuuudou
统 计1601 | 黄鸿枥 | 31601024 | 外部 | 527699441@qq.com | / | 用户代表 | hhx527699441
统计1601 | 韩宇斌 | 31601023 | 外部 | 630637561@qq.com | / | 用户代表 | Hyb000000

## Slide 41
风险
03
 | 概率程度
发生概率高 | 发生概率>80%
发生概率中 | 发生概率30%~80%
发生概率低 | 发生概率<30%
 | 不利影响程度
极高影响程度 | 可以造成整个工程的瘫痪，直接导致项目最终的不成功的发生，无法得到补救。
高影响程度 | 给整个工程带来非常大的不利影响，间接导致项目的不成功，需要长时间的补救。
中影响程度 | 给整个工程造成不利影响，是可以补救的影响，不会对项目最终的成功造成影响。
低影响程度 | 给整个工程造成一些影响，可以通过已知的手段结束这种影响。

## Slide 42
风险
03
风险类别 | 风险描述
技术风险 | 技术层面上出现的错误，直接或间接导致项目出现失败的风险。
交流风险 | 组内沟通上出现的错误，直接或间接导致项目出现失败的风险。
时间风险 | 时间上出现的错误，直接或间接导致项目出现失败的风险。
质量风险 | 项目质量上出现的错误，直接或间接导致项目出现失败的风险。
效率风险 | 个人办事效率上出现的错误，直接或间接导致项目出现失败的风险。

## Slide 43
风险
03
A角 | B角
庄毓勋 | 诸葛志相
诸葛志相 | 邓晰
邓晰 | 陈伟峰
陈伟峰 | 程天珂
程天珂 | 庄毓勋
风险等级 | 极高影响程度 | 高影响程度 | 中影响程度 | 低影响程度
发生概率高 | 高风险 | 高风险 | 高风险 | 中风险
发生概率中 | 高风险 | 中风险 | 中风险 | 中分线
发生概率低 | 中风险 | 中分线 | 底风险 | 低风险

## Slide 44
风险
03

## Slide 45
人力资源
03

## Slide 46
预算
03
项目 | 经费（元）
电子书 | /
预备工具软件 | /
网盘会员购买 | /
UML建模工具 | /
AxureRP | /
Office | /
亿图9.0 | /
个人电脑及其windows操作系统 | /
Vmware | /
IBM Rational RequisitePro | /
Visio 2013 | /
（2017年杭州总体人均工资：38.7/h IT行业为69.34/h）

## Slide 47
预算
03
硬件设施 | 成员本身提供
服务器 | 200.00元 校内报销
域名 | 500.00元 校内报销
其他资源开销 | /
电费 | 学校提供
宽带 | 学校网络
人力资源 | 69340.00 元 （69.34*200*5）
团队建设 | 
Team building | 500.00
总计 | 74340.00元
（2017年杭州总体人均工资：38.7/h IT行业为69.34/h）

## Slide 48
输入输出
03

## Slide 49
评价
04
类型 | 单位 | 评价标准
工时 | 小时 | 每天的工作时间固定为一小时，符合条件得分为80分，不足一小时单项得分每少二十分钟扣1分，每多二十分钟加一分。
完成度 | 百分比/100 | 在布置任务后，完成度由整组讨论得出，基本没有完成得分0-30，完成一半得分30-60，完成度较高60-90，全部90-100。
完成评定 | 百分比 /100 | 在评价完完成度后，完成评定由整组讨论得出，完成很差得分0-30，完成的还行得分30-60，完成的较好得分60-90，完成的非常好得分90-100。
提交时间 | 小时 | 在布置任务后，规定提交时间下，提前提交为100分，如果没有超过提交时间每二十分钟扣一分。
额外工作 | 得分 | 在总分的基础上作加分，由小组讨论得出，正常可加3分-5分。
总评分 | 得分 | 工时得分*0.25+完成度*0.25+完成评定*0.25+提交时间*0.25+额外工作得分。 满分为103-105。

## Slide 50
评分
庄毓勋：制作PPT，演讲PPT，整合需求文档。得分：92.25
诸葛志祥：甘特图，成本管理，项目章程，QA计划。
得分：90
邓晰：配置管理、沟通管理。
得分：91.25
陈伟峰：人力资源管理，干系人管理。
得分：88.7
程天珂：范围管理，时间管理。
得分：85.75

## Slide 51
评价雷达图（时间11/21）
04

## Slide 52
参考文献
04
1.《BlackBoard教室使用手册》作者：刘兰娟，出版社：上海财大，出版时间：2008年，参考时间2018年11月10日下午四点23分。
2. 专利检索及分析网站http://www.pss-system.gov.cn 参考时间2018年11月10日下午三点40分。
3. 赛课数据来自维基百科，最后修改2018年8月27日，参考时间2018年11月10日下午四点20分。
4. 浙江大学城市学院BB平台电脑网站截图http://bb.zucc.edu.cn 参考时间2018年11月10日下午五点24分。
5. 浙江大学城市学院BB平台手机版截图http://bb.zucc.edu.cn 参考时间2018年11月10日下午五点25分。
5. 赛课网站http://elearning.hpu.edu.cn/portal 网站电脑页面截图，参考时间2018年11月10日下午五点35分。
6. 赛课网站http://elearning.hpu.edu.cn/portal APP页面截图，参考时间2018年11月10日下午五点35分。

## Slide 53
沟通管理计划
03
沟通需求 | 在项目开发的过程中，我们需要不断地与客户进行沟通，实时地获取客户的需求，而这个项目的客户是两位老师，我们需要制定沟通计划，及时与客户沟通，取得客户的建议。
沟通内容 | 获取项目的需求 咨询已做的内容有何不足之处并加以改正 遇到困难时及时沟通以获得帮助
沟通方式 | 与客户的沟通方式如：面谈以及微信或者电子邮件等线上沟通。
沟通时间安排 | 与客户的沟通计划为进行至少两次的谈话，谈话的时间与地点可以通过微信或电子邮件进行确认。 其他沟通在遇到问题是及时通过微信或的电子邮件进行线上沟通。

## Slide 54
沟通管理计划
03
沟通需求 | 在项目开发的过程时，我们首先要确定沟通的需求，即为什么要沟通。一个项目的开发，需要项目负责人确定这个项目到底是要做什么的，应该怎样做。项目组成人员有诸葛志相，庄毓勋，陈伟峰，程天坷，邓晰。我们需要沟通的是学习项目需求过程中所要用到的哪些技术知识，以及对各项任务的分工。
沟通内容 | 1.沟通项目具体工作的分配 2.讨论project由谁负责。由诸葛志相负责。 3.讨论配置管理由谁负责。由邓晰负责。 4.确定文档编写的成员组成。由全员组成。 5.确定沟通的方式。 6.沟通团队交流的时间。

## Slide 55
沟通管理计划
03
沟通方式 | 项目沟通的方式如：会议、微信等。 项目成员之间的及时沟通，项目进行过程中，保证开发人员集中在一起开发，便于有问题及时交流沟通。小组以会议的形式进行讨论，及时了解小组之间的进度，便于问题及时解决。
沟通时间安排 | 1.每周例会 每周周三中午11:30~12:00进行，并有陈伟峰录音以及会议纪要的编写，由诸葛志相审阅。 2.每天交流 每天项目组成人员用微信来进行讨论，了解项目的进度，交流所遇到的困难并及时解决。
沟通计划维护 | 制定项目成员的联系方式，若在每周例会的时候有成员不能到场，就要改变例会的时间，由负责人通知到位。

## Slide 56
配置管理计划
03
配置管理计划 | 描述
配置标识 | 软件项的标识基本按照《软件配置标识命名规则》进行。要通过标识能够确定软件项之间的相互联系。
配置项 | 包括可行性报告、项目计划书、需求工程计划书、软件需求规格说明计划书、软件需求变更计划、系统设计与实现计划、软件概要设计说明、测试和运维计划书、会议记录等受控文档。
配置命名 | Git个人提交命名规则：PRD-2018-G14-文件名（名字首字母小写） Git整合文档提交命名规则：PRD-2018-G14-文件名 Git文件提交信息命名规则：名字-日期-提交文档-备注

## Slide 57
配置管理计划
03
配置管理计划 | 描述
配置审核 | 为保证各项产品在技术上和管理上的完整性，根据杨枨老师在课堂上的要求和候老师的评审计划表，在软件开发过程中的详细设计阶段和测试阶段完成时，对配置情况进行抽查。先提出要审核的内容和各项指标，逐项审核完成后要作好记录。
变更控制 | 详见文档

## Slide 58
配置管理计划
03

## Slide 59
BUSINESS REPORT
感谢您的欣赏！
汇报人：G14-庄毓勋 时间：2018.12.04
ADD YOUR TITLE HERE.ADD YOUR TITLE HERE