会 议 记 录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 关于本周的工作安排 | | 会议时间 | \_2018\_年\_09\_月\_29\_日 |
| 会议地点 | 理四211 | | 记 录 人 | 陈伟峰 |
| 参会人员 | 诸葛志相、庄毓勋、邓晰、陈伟峰、程天珂 | | | |
| 会议时长 | 28分钟 | | | |
| 请假人员 | 无 | | 迟到人员 | 无 |
| 本周会议  内容概述 | 本周任务 | 1. 每人都必须独立装好虚拟机以及虚拟机内相关软件 2. 把本周各自的任务提交到git 3. 诸葛志相负责绘制甘特图 4. 邓晰负责子计划 5. 陈伟峰负责obs 6. 程天珂负责wbs 7. 庄毓勋负责文档汇总与编写 | | |
| 修改内容 | 无 | | |
| 下周任务 | 1. UML翻转 2. 诸葛志相：1.1-1.4.1 3. 邓晰：1.6.3-1.6.9 4. 陈伟峰：寻找ppt模版 1.4.2-1.6.2 5. 程天珂：1.7-1.8 6. 庄毓勋：熟悉PPT准备讲解； 7. 确定作业提交deadline和会议时间地点 | | |
| 上周任务  完成情况 | [ √ ] 确定了每人的职责 | | | |
| 小组评分（超链接） | | | |