会 议 记 录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 关于本周的工作安排 | | 会议时间 | \_2018\_年\_11\_月\_28\_日 |
| 会议地点 | 理四211 | | 记 录 人 | 陈伟峰 |
| 参会人员 | 诸葛志相、庄毓勋、邓晰、陈伟峰、程天珂 | | | |
| 会议时长 | 34分钟 | | | |
| 请假人员 | 无 | | 迟到人员 | 无 |
| 本周会议  内容概述 | 本周任务 | 1. 愿景和范围文档，用户群分类，用例文档（负责人：庄毓勋） 2. 界面原型网页端（低保真），管理员用户的用例图（负责人：邓晰） 3. 界面原型网页端（低保真），注册用户和游客的用例图，会议记录（负责人：陈伟峰） 4. 界面原型手机APP端（低保真）（负责人：诸葛志相） 5. 界面原型手机APP端（低保真）（负责人：程天珂） | | |
| 修改内容 | 1. 修改和完善SRS第一章、第二章（负责人：程天珂） 2. 修改和完善SRS第三张、第四章（负责人：陈伟峰） 3. 修改和完善SRS第五章和里程碑修改（负责人：诸葛志相） 4. 修改和完善SRS第六章（负责人：庄毓勋） 5. 修改和完善SRS第七章、第八章、第九章（负责人：邓晰） | | |
| 下周任务 | 1. 完善SRS并整合，版本号V0.0.1（负责人：全体组员） 2. 界面原型网页端修改（负责人：邓晰&陈伟峰） 3. 界面原型APP端修改（负责人：诸葛志相&程天珂） 4. 访谈记录，时间12/5（负责人：陈伟峰） | | |
| 上周任务  完成情况 | [ √ ]SRS编写（全体组员）  [ √ ]甘特图修改（诸葛志相）  [ √ ]会议记录修改（陈伟峰）  [ √ ]文档修改（庄毓勋）  [ √ ]WBS修改（程天珂） | | | |
| [小组评分（超链接）](../评分记录/20181202评分/20181202组内评审.xlsx) | | | |