组 内 SRS 评 审 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 组内SRS评审记录 | 会议时间 | 2018年12月26日 |
| 会议地点 | 理四211 | 记 录 人 | 陈伟峰 |
| 访谈人员 | 诸葛志相、庄毓勋、邓晰、陈伟峰、程天珂 | | |
| 时长 | 10分钟 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 评审  内容 | 1. PPT模板和演示（主要风格确认和相关成果展示，包括评审条目和逻辑性，字体风格大小，文字占比） 2. 工具使用（在PPT中说明了本组的工具使用，支持UML的亿图，和画界面原型的墨刀） 3. 非功能性需求 4. 需求可行性（需求的可行性文档是否完成并确认） 5. 优先级打分（各个优先级打分已经确定并反映到文档） 6. ER图（需要重新画，并根据类图画出相应的ER图） 7. 其他评审条目确认（根据评审条目逐条检查遗漏或错误） | | |
| 评审  问题  和  结论 | 1. PPT模板确认，内容充实，文字占比较多，逻辑性较差，（同时要加入参考文献，分工绩效）（修改人：庄毓勋） 2. 工具主要展示了亿图（UML工具）和墨刀（界面原型工具），并得到组内确认（G14小组） 3. 非功能性需求还需要完善和确认，并在SRS文档里充分体现 4. 需求可行性分析暂无文档，需要重新确认和编写（负责人：诸葛志相） 5. 优先级打分的教师部分需要修改和完善，并由项目经理确认（诸葛志相） 6. ER图要根据类图重新绘制（程天珂） 7. 其他评审条目由全体组员共同审阅，包括了所有的评审条目，但是有些任然需要再修改和确认 | | |
| 截止  时间 | 本周日之前全面修改并确认  然后在SRS评审前进行再次组内简单确认 | | |